# Phân công công việc nhóm – Mộc Cafe (PRM393)

Ngày 14/10/2026

Nhóm 4 người, mỗi người 25%: một mảng chức năng chính (quan trọng) và một mảng phụ. Mỗi người tự đọc code phần mình, trình bày phần đó khi demo và trả lời câu hỏi của giảng viên về phần đó.

# 1. Tổng quan phân công

Mỗi người sở hữu trọn một luồng: giao diện, Provider và Repository của chức năng đó. Thay [Tên] bằng tên thật rồi chép bảng này vào mục 1 và 7 của báo cáo.

| Thành viên | Vai trò | Chức năng chính (quan trọng) | Chức năng phụ | Việc thêm | Đóng góp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TV1 – [Tên] | Trưởng nhóm, kiến trúc & dữ liệu | Cơ sở dữ liệu SQLite (8 bảng); kiến trúc Provider và điều hướng | Chế độ tối; build APK release và bản web Chrome | Tổng hợp báo cáo | 25% |
| TV2 – [Tên] | Tài khoản & menu | Đăng nhập, đăng ký, tự đăng nhập, đăng xuất; menu theo danh mục và tìm kiếm | Chỉnh sửa thông tin cá nhân; test màn đăng nhập và validators | Slide thuyết trình | 25% |
| TV3 – [Tên] | Món, giỏ hàng & đặt hàng | Chi tiết món (size, topping); giỏ hàng; đặt hàng và thanh toán giả lập | Bản đồ vị trí quán; unit test giỏ hàng | – | 25% |
| TV4 – [Tên] | Đơn hàng, chủ quán & thông báo | Lịch sử và chi tiết đơn, hủy đơn; trang quản lý đơn của chủ quán; thông báo trạng thái đơn | Chat với quán (khách và chủ quán) | Sơ đồ draw.io | 25% |

Ai cũng phải hiểu luồng chung UI → Provider → Repository → SQLite (TV1 giảng lại cho cả nhóm), vì giảng viên có thể hỏi bất kỳ ai.

# 2. TV1 – Kiến trúc & cơ sở dữ liệu (trưởng nhóm)

TV1 trả lời các câu hỏi thiết kế: app tổ chức ra sao và dữ liệu nằm ở đâu.

Chức năng chính

- Cơ sở dữ liệu SQLite: 8 bảng, khóa ngoại, dữ liệu mẫu, transaction khi lưu đơn.

- Kiến trúc Provider: 7 Provider trong MultiProvider, named routes, theme sáng/tối.

Chức năng phụ

- Chế độ tối, lưu bằng SharedPreferences.

- Build APK release và bản web Chrome.

File cần đọc

| File | Đọc để hiểu |
| --- | --- |
| lib/main.dart | MultiProvider, named routes, theme, bật SQLite cho web |
| lib/data/database_helper.dart | Tạo 8 bảng, khóa ngoại, dữ liệu mẫu, Singleton |
| lib/models/ | toMap / fromMap, enum OrderStatus và PaymentMethod |
| lib/repositories/ | Câu SQL từng nhóm bảng: query, insert, update, transaction, JOIN |
| lib/providers/theme_provider.dart | Lưu chế độ tối bằng SharedPreferences |
| android/app/build.gradle.kts, proguard-rules.pro, AndroidManifest.xml | Cấu hình build release |
| docs/diagrams/1_architecture.drawio, 2_database_erd.drawio | Sơ đồ để thuyết trình |

Slide cần ôn: M3 (Repository, Singleton, factory), M5 (Provider), M9 (SQLite, SharedPreferences), M12 (build release).

Phần demo (khoảng 3 phút): giới thiệu sơ đồ kiến trúc và ERD; bật chế độ tối, tắt app mở lại vẫn giữ; mở APK release và bản Chrome.

Câu hỏi hay gặp

- Vì sao dùng Provider? → Tách state khỏi giao diện; notifyListeners() báo các màn đang watch vẽ lại.

- Vì sao order_items lưu cả tên và giá món? → Quán đổi giá menu thì đơn cũ vẫn đúng.

- Transaction để làm gì? → Lưu đơn và các món cùng lúc; lỗi giữa chừng thì không lưu gì.

- Vì sao DatabaseHelper là Singleton? → Cả app dùng chung một kết nối database.

- Bản web dùng database gì? → sqflite không chạy trên web, nên app dùng sqflite_common_ffi_web (SQLite dạng WebAssembly, lưu trong IndexedDB của trình duyệt).

# 3. TV2 – Tài khoản & menu

TV2 lo mọi thứ từ lúc mở app đến khi khách thấy menu.

Chức năng chính

- Đăng nhập, đăng ký, tự đăng nhập (Splash), đăng xuất.

- Menu theo danh mục và tìm kiếm, thanh điều hướng 5 tab.

Chức năng phụ

- Chỉnh sửa thông tin cá nhân: họ tên, số điện thoại, đổi mật khẩu.

- Widget test màn đăng nhập và unit test validators.

File cần đọc

| File | Đọc để hiểu |
| --- | --- |
| lib/screens/splash_screen.dart | Kiểm tra phiên đăng nhập rồi chuyển sang Home, Admin hoặc Login |
| lib/screens/auth/login_screen.dart, register_screen.dart | Form, validator, ẩn/hiện mật khẩu, loading trong nút |
| lib/providers/auth_provider.dart | login, register, tryAutoLogin, logout, updateProfile |
| lib/repositories/user_repository.dart | SQL của bảng users |
| lib/utils/validators.dart, logout_helper.dart | Quy tắc kiểm tra form; đăng xuất xóa dữ liệu người cũ |
| lib/screens/customer/main_screen.dart | 5 tab BottomNavigationBar, số thông báo chưa đọc |
| lib/screens/customer/menu_screen.dart, lib/providers/menu_provider.dart, lib/repositories/menu_repository.dart | Lọc danh mục, tìm kiếm, lưới 2 hoặc 4 cột |
| lib/widgets/product_card.dart, product_image.dart | Thẻ món, icon thay cho ảnh |
| lib/screens/customer/edit_profile_screen.dart, profile_screen.dart | Sửa thông tin, đổi mật khẩu |
| test/widget/login_screen_test.dart, test/unit/validators_test.dart | Widget test và unit test |

Slide cần ôn: M4 (widget, BottomNavigationBar), M5 (pushReplacementNamed), M6 (MediaQuery), M7 (Form, validator), M9 (SharedPreferences), M10 (đăng nhập, tự đăng nhập), M11 (test).

Phần demo (khoảng 3 phút): đăng ký sai để thấy lỗi rồi đăng ký đúng; đăng nhập; lọc danh mục và tìm món; sửa thông tin và đổi mật khẩu; chạy flutter test.

Câu hỏi hay gặp

- Tự đăng nhập hoạt động thế nào? → Đăng nhập xong lưu id vào SharedPreferences; Splash đọc lại id, còn thì vào thẳng app.

- Vì sao dùng pushReplacementNamed sau khi đăng nhập? → Xóa màn Login khỏi stack, bấm Back không quay lại được.

- AutovalidateMode.onUserInteraction là gì? → Chỉ báo lỗi sau khi người dùng bắt đầu nhập ô đó.

- Lưới menu đổi số cột thế nào? → Dùng MediaQuery: màn hình dưới 600 px thì 2 cột, rộng hơn thì 4 cột.

- Đổi mật khẩu kiểm tra gì? → Đúng mật khẩu hiện tại, mật khẩu mới từ 6 ký tự và khác mật khẩu cũ, nhập lại phải khớp.

- Widget test kiểm tra gì? → Bấm Đăng nhập khi để trống thì hiện lỗi; tìm nút bằng Key('loginButton').

# 4. TV3 – Món, giỏ hàng & đặt hàng

TV3 lo luồng mua hàng: từ lúc chọn món đến khi đơn được lưu vào database.

Chức năng chính

- Chi tiết món: chọn size, topping, ghi chú, số lượng, giá cập nhật ngay.

- Giỏ hàng: gộp món giống nhau, tăng/giảm, vuốt để xóa, tổng tiền.

- Đặt hàng và thanh toán giả lập: tiền mặt, MoMo, thẻ.

Chức năng phụ

- Bản đồ vị trí quán: ghim vị trí, chỉ đường, gọi điện.

- Unit test giỏ hàng.

File cần đọc

| File | Đọc để hiểu |
| --- | --- |
| lib/screens/customer/product_detail_screen.dart | RadioGroup chọn size, CheckboxListTile chọn topping, số lượng |
| lib/models/cart_item.dart, product.dart | Công thức giá 1 ly, key để gộp món giống nhau |
| lib/providers/cart_provider.dart | addItem, tăng/giảm, xóa, tổng tiền |
| lib/screens/customer/cart_screen.dart, lib/widgets/cart_item_tile.dart, cart_button.dart | Vuốt xóa (Dismissible), số ly trên icon giỏ (Selector) |
| lib/screens/customer/checkout_screen.dart, lib/widgets/fake_payment_dialog.dart | Form nhận hàng, chọn cách thanh toán, thanh toán giả lập 2 giây |
| lib/providers/order_provider.dart (placeOrder), lib/repositories/order_repository.dart (createOrder) | Chuyển giỏ thành đơn, lưu bằng transaction |
| lib/utils/constants.dart | Giá cộng thêm theo size, thông tin và tọa độ quán |
| lib/screens/customer/store_screen.dart | flutter_map, url_launcher, LayoutBuilder |
| test/unit/cart_provider_test.dart | Unit test giá và giỏ hàng |

Slide cần ôn: M2 (List, Set, Map, fold), M4 (RadioListTile, CheckboxListTile), M5 (Provider), M6 (LayoutBuilder), M7 (form), M9 (Dismissible, transaction), M11 (unit test), M12 (Selector).

Phần demo (khoảng 4 phút): chọn trà sữa size L + trân châu ra 54.000 đ; thêm 2 lần để thấy gộp dòng; tăng/giảm, vuốt xóa; đặt hàng thiếu địa chỉ để thấy lỗi; thanh toán MoMo giả lập; mở tab Cửa hàng xem bản đồ.

Câu hỏi hay gặp

- Giá 1 ly tính thế nào? → Giá gốc + giá size (M +6.000 đ, L +10.000 đ) + tổng topping; thành tiền = giá 1 ly × số lượng.

- Gộp 2 món giống nhau ra sao? → CartItem.key gồm mã món, size, topping, ghi chú; trùng key thì chỉ cộng số lượng.

- Vì sao icon giỏ dùng Selector? → Chỉ vẽ lại khi số ly đổi, không vẽ lại cả màn (Module 12).

- Thanh toán giả lập là gì? → Hộp thoại chờ 2 giây rồi coi như thành công, đơn được đánh dấu đã thanh toán; không gọi cổng thanh toán thật.

- Bản đồ có cần API key không? → Không: flutter_map dùng OpenStreetMap miễn phí, ảnh lấy từ tile.openstreetmap.de vì openstreetmap.org bị chặn trên mạng của nhóm.

- RadioGroup khác gì với slide? → Từ Flutter 3.32, groupValue và onChanged chuyển từ từng Radio lên widget RadioGroup bọc ngoài.

# 5. TV4 – Đơn hàng, chủ quán & thông báo

TV4 lo mọi thứ xảy ra sau khi đơn được đặt: chủ quán xử lý, khách theo dõi và nhận thông báo.

Chức năng chính

- Lịch sử đơn, chi tiết đơn với các bước trạng thái, hủy đơn khi còn Chờ xác nhận.

- Trang quản lý đơn của chủ quán: lọc theo trạng thái, chuyển trạng thái, hủy đơn.

- Thông báo trạng thái đơn: thông báo hệ thống, danh sách thông báo, số chưa đọc.

Chức năng phụ

- Chat với quán: khách nhắn tin, chủ quán xem danh sách hội thoại và trả lời.

File cần đọc

| File | Đọc để hiểu |
| --- | --- |
| lib/models/order.dart | Order, OrderItem, enum OrderStatus (nhãn, câu thông báo, bước kế tiếp next) |
| lib/screens/customer/order_history_screen.dart, lib/widgets/order_card.dart, order_status_chip.dart | Danh sách đơn, kéo để tải lại, màu theo trạng thái |
| lib/screens/shared/order_detail_screen.dart | FutureBuilder tải món, các bước trạng thái, nút hủy hoặc chuyển trạng thái |
| lib/screens/admin/admin_home_screen.dart, admin_orders_screen.dart | Trang chủ quán, lọc đơn bằng ChoiceChip |
| lib/providers/order_provider.dart (loadMyOrders, loadAllOrders, updateStatus) | Đổi trạng thái rồi gửi thông báo |
| lib/services/notification_service.dart | Local notification, xin quyền trên Android 13+ và trình duyệt |
| lib/providers/notification_provider.dart, lib/repositories/notification_repository.dart, lib/screens/customer/notifications_screen.dart | Danh sách thông báo, số chưa đọc, đánh dấu đã đọc |
| lib/screens/shared/chat_screen.dart, lib/screens/admin/admin_chat_list_screen.dart, lib/providers/chat_provider.dart, lib/repositories/chat_repository.dart | Chat hai chiều, danh sách hội thoại (JOIN và GROUP BY) |
| docs/diagrams/3_order_status.drawio, 4_ui_flow.drawio | Sơ đồ để thuyết trình |

Slide cần ôn: M2–M3 (enum, async/await), M5 (Provider, điều hướng), M8 (FutureBuilder: loading, lỗi, dữ liệu), M9 (SQL JOIN, GROUP BY), M10 (local notification).

Phần demo (khoảng 4 phút): đăng nhập chủ quán, lọc đơn, chuyển sang Đã xác nhận rồi Đang pha chế (thông báo hiện lên), trả lời chat; đăng nhập lại khách để xem số thông báo, danh sách thông báo và các bước của đơn; hủy một đơn đang chờ.

Câu hỏi hay gặp

- Thông báo được tạo khi nào? → Khi đặt hàng và mỗi lần đổi trạng thái: OrderProvider lưu một dòng vào bảng notifications và gọi NotificationService.show().

- Local notification khác push notification thế nào? → Local do app tự tạo, không cần server (Module 10); push cần server như Firebase Cloud Messaging.

- Vì sao chỉ hủy được đơn Chờ xác nhận? → Quán đã xác nhận là bắt đầu pha chế; luật này nằm trong màn chi tiết đơn và enum OrderStatus.

- FutureBuilder ở chi tiết đơn để làm gì? → Tải danh sách món và tự hiện loading, lỗi hoặc dữ liệu; Future được tạo một lần trong initState.

- Danh sách hội thoại của chủ quán lấy thế nào? → SQL JOIN bảng users và GROUP BY customerId để lấy tin mới nhất của mỗi khách.

- Vì sao khách và chủ quán phải dùng chung một máy? → SQLite nằm trên máy; muốn khác máy cần server như Firebase hoặc REST API (đã ghi trong phần hạn chế của báo cáo).

# 6. Việc chung của cả nhóm

Chạy app (trong thư mục shop_app):

flutter pub get

flutter run                   # máy ảo hoặc điện thoại Android

flutter run -d chrome         # chạy trên Chrome

flutter test                  # unit test + widget test

flutter build apk --release   # APK release để nộp và demo

| Vai trò | Email | Mật khẩu |
| --- | --- | --- |
| Khách | khach@gmail.com | 123456 |
| Chủ quán | admin@cafe.com | admin123 |

Chia 15 phút demo

- 0:00–3:00 – TV1: giới thiệu nhóm và bài toán, sơ đồ kiến trúc và ERD.

- 3:00–6:00 – TV2: đăng ký, đăng nhập, menu, sửa thông tin cá nhân, chạy flutter test.

- 6:00–10:00 – TV3: chi tiết món, giỏ hàng, đặt hàng và thanh toán giả lập, bản đồ.

- 10:00–14:00 – TV4: chủ quán xử lý đơn, thông báo, lịch sử đơn, chat.

- 14:00–15:00 – TV1: chế độ tối, bản release và bản Chrome, kết luận.

Việc cần làm trước khi nộp

☐ Điền tên và MSSV vào mục 1 và mục 7 của báo cáo (TV1)

☐ Mỗi người đọc lại phần báo cáo về chức năng của mình và sửa nếu cần (cả nhóm)

☐ Commit đủ file mới, nhất là web/sqlite3.wasm, web/sqflite_sw.js và thư mục docs/ (TV1)

☐ Làm slide thuyết trình dựa trên báo cáo và sơ đồ (TV2)

☐ Chuẩn bị máy demo: máy ảo Android chạy được hoặc điện thoại thật, cài sẵn APK release (TV1)

☐ Xuất báo cáo ra PDF, nén source code thành .zip, nộp lên EduNext (TV1)

☐ Tập demo một lượt đủ 15 phút (cả nhóm)

☐ Mỗi người tự trả lời được các câu hỏi trong phần của mình (cả nhóm)